ZEYİLNAME

### 2026/1106017

### COCO AKS TERTİBATLI DİZEL ELEKTRİKLİ VE ELEKTRİKLİ MİLLİ LOKOMOTİF BODEN YAĞLAMA SİSTEMİ (WFL)(4 KALEM)

İDARİ ŞARTNAME

| Madde | Zeyilname Öncesi/Eski Hali | Zeyilname Sonrası/Yeni Hali |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | d) İhale (son teklif verme) tarihi: 17.07.2026 | d) İhale (son teklif verme) tarihi: 05.08.2026 |

SÖZLEŞME TASARISI

| Madde | Zeyilname Öncesi/Eski Hali | Zeyilname Sonrası/Yeni Hali |
| --- | --- | --- |
| 11.2.1. | 11.2.1. Teslimat Programı: 1 ve 2. Kalemler; Ağustos 2027,3. kalem; Eylül 2027,4. kalem; 1 Lokoluk Ekim 2027, 1 Lokoluk Kasım 2027, 1 Lokoluk Aralık 2027, 2 Lokoluk Ocak 2028, 2 Lokoluk Şubat 2028, 2 Lokoluk Mart 2028 Şeklinde teslim edilecektir. | 11.2.1. Teslimat Programı: 1., 2. ve 3. Kalemler; Ağustos 2027,4. kalem; 5 Lokoluk Ekim 2027, 4 Lokoluk Şubat 2028 Şeklinde teslim edilecektir. |

TEKNİK ŞARTNAME

Teknik Şartnamede değişiklik yapılmamıştır.