ZEYİLNAME                                                                                                                    19.06.2026

- Teknik dokümana 001MP0912202-000 numaralı teknik resim eklenmiştir.

ZEYİLNAME                                                                                                                    08.07.2026

- Sözleşmenin 11.2.1 teslimat maddesi '' Sözleşme imzalanmasına müteakip 22 hafta içerisinde prototip teslimatı, prototip teslimatından sonraki 30 gün içerisinde 20 lokomotiflik malzeme ve sonraki 30 gün içerisinde 24 lokomotiflik malzeme olacak şekilde 3 parti halinde toplam 30 haftada 45 lokomotiflik malzeme teslim edilecektir.'' olarak güncellenmiştir.