ZEYİLNAME                                                                                                                    25.03.2026

- Prototip teslimi öngörülmesi sebebiyle sözleşmenin 11.2.1. maddesine ‘‘Prototip tesliminde gecikme olması halinde, gecikme süresi (prototip için belirlenen son teslim tarihini aşan gün sayısı) prototipin kabul veya ret bildiriminden sonra hesaplanacak sonraki teslim tarihinden düşülecektir.’’ ibaresi eklenmiştir