ZEYİLNAME                                                                                                                    23.03.2026

- Teknik dokümanda yer alan 250.908 numaralı teknik şartname güncellenmiştir.

-İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde yer alan TS EN ISO 14732 belgesi kaldırılmıştır.

-İdari şartnamenin 7.3.1. maddesinde yer alan benzer iş tanımı aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

*Lokomotif revizyon (SR1, SR2 vb.) ile birlikte lokomotif test ve devreye alma işi yapmış olmak

-Sözleşmenin 11.2 maddesinde yer alan ‘İşyeri ve/veya iş teslim ve işe başlama tarihi’ aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

* Sözleşmenin imzalanmasına müteakip; işin süresi lokomotif başına 30 gün olup 1 takvim yılı içerisinde tamamlanacaktır. 1 yıl içerisinde toplam miktarın gerçekleşmemesi halinde sözleşme gerçekleşen miktar üzerinden kapatılacaktır.